**Escopo do Projeto Web – Aplicação de Lista de Tarefas (To-Do List)**

**1. Visão Geral**

Desenvolvimento de uma aplicação web para gerenciamento de tarefas, com funcionalidades que permitam aos usuários criar, filtrar, exportar, organizar e acompanhar o progresso de suas atividades diárias.

**2. Objetivos do Projeto**

* Permitir a criação e gerenciamento de tarefas de forma simples e intuitiva.
* Oferecer funcionalidades básicas como adição, filtro, exportar, exclusão e marcação de tarefas como concluídas.
* Interface responsiva para desktop e dispositivos móveis.

**3. Escopo Funcional**

**Funcionalidades para o Usuário:**

* Criação de tarefas com descrição e categoria e data de inclusão.
* Exclusão de tarefas.
* Marcar tarefas como concluídas ou pendentes.
* Organização por status (pendente/concluída).
* Filtro e busca de tarefas.
* Relatórios simples (quantidade de tarefas criadas/concluídas ).

**4. Tecnologias Utilizadas**

* **Front-end:** HTML, CSS, JavaScript
* **Back-end:** Node.js
* **Banco de Dados:** Local
* **Hospedagem:** Git Hub Pages

**6. Cronograma Estimado**

| **Etapa** | **Duração Estimada** |
| --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 2 dias |
| Design (UI/UX) | 3 dias |
| Desenvolvimento front-end | 5 dias |
| Desenvolvimento back-end | 5 dias |
| Integração e testes | 3 dias |
| Ajustes e entrega final | 2 dias |

**7. Critérios de Aceitação**

* Usuário consegue criar, excluir e marcar tarefas.
* Interface responsiva e usável em desktop e mobile.

**8. Responsabilidades**

* **Cliente:** Aprovação das telas, acompanhamento de progresso e testes finais.
* **Equipe Técnica:** Desenvolvimento, testes, deploy e documentação básica.